Delibera n.219									del 16.5.2002

OGGETTO: Costruzione sovrappasso ferroviario di connessione viaria veicolare e pedonale, dei quartieri residenziali a ponente della città. Approvazione perizia suppletiva e di variante.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera  CIPE n. 52 del 21.04.1999, il CIPE ha ammesso a finanziamento l’opera in oggetto, attribuendo un contributo in c/capitale, di € 2.307.968,41 (£. 4.468.850.000) pari all’85% dell’importo complessivo di € 2.737.221,57 ( £. 5.300.000.000):

- con propria deliberazione n. 876 del 01.12.1999 è stato finanziato il restante 15% dell’opera pari ad € 429.253,15 (£. 831.150.000) mediante mutuo con la Cassa DD.PP. “Mutuo costruzione sovrappasso di ponente” – Posiz. n. 4356561.00;

- con propria deliberazione n. 868 del 01.02.1999, esecutiva, fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi e lo schema del bando di gara, col seguente quadro economico:

A1) – Importo lavori a base d’asta						£. 3.857.135.410

A2) – Importo di cui al D.L.vo 494/96 non soggetto a ribasso			£.      80.000.000

# Totale							£. 3.937.135.410

B) – Somme a disposizione dell’Amministraz.:

1)-Espropri					£. 520.820.050

2)-Saggi e relazione geolog.geotecnica	£.   28.000.000

3)-Spese tecniche				£. 270.000.000

4)-IVA					£. 440.000.000

5)-Oneri autorizzaz. FF.S.			£.   70.000.000

6)-Imprevisti					£.   34.044.540

Sommano						£. 1.362.864.590

# Totale complessivo					£. 5.300.000.000

- a seguito della gara di appalto i lavori furono affidati alla Impresa Persia Francesco & C.  s.a.s da Bitonto verso il corrispettivo di € 1.551.823,90 (£. 3.004.750.068) compreso gli oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%, al netto del ribasso d’asta del 24,173%, giusta D.D. n. 13 del 01.02.2000;

- con delibera C.S. n. 47 del 24.10.2000 è stato conferito all’ing. Giulio Roselli l’incarico di

direzione lavori misure e contabilità;

- il Dirigente del Settore LL.PP. – Ufficio Amministrativo 6° della Regione Puglia, a seguito del ribasso d’asta offerto dalla impresa aggiudicataria, con atto n. 851 del 2000, ha riformulato il quadro economico come segue:

## Lavori

A1)-Importo lavori al netto

Del ribasso del 24,173%							£. 2.924.750.068

A2)-Importo piano di sicurezza ( non soggetto a ribasso)			£.      80.000.000

Totale A						£. 3.004.750.068

## Somme a disposizione dell’amministr.

B1)-IVA 10% su A				£.  300.475.000

B2)-Espropri					£.  520.820.000

B3)-Saggi e relaz.geologica e geotec.		£.    28.000.000

B4)-Spese tecniche				£.  270.000.000

B5)-Somme a disposiz. del Comune

di Molfetta  (7% di A1)			£.  204.732.505

B6)-Incentivo (art. 18 L. 109/94)			£.    57.857.000

B7)-Spese pubblic. e riprod.elaborati		£.    70.000.000

B8)-Imprevisti					£.    34.044.540

Totale B							£. 1.503.929.095

# Totale generale						£. 4.508.679.163

riducendo il finanziamento CIPE ad € 1.793.549,79 (£. 3.472.796.658) a cui vanno aggiunti  € 105.735,51  (£. 204.732.505)  pari al 7% dell’importo aggiudicato relativo ai soli lavori ammontante ad € 1.899.258,31 (£. 3.677.529.163) da utilizzare, previa autorizzazione dell’Amministrazione Regionale (art. 6 del Disciplinare  approvato dal Dirigente Regionale con D.D. n. 118/2000 e sottoscritto per accettazione dal Comune);

- con D.D. n. 335 del 13.07.2000 fu richiesta alla Cassa DD.PP. la devoluzione di € 41.273,83 per finanziare lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali, pertanto l’importo totale (CIPE + MUTUO) risulta essere di € 2.287.264,63;

- il collegamento viario lato monte è costituito dalla viabilità interna al comparto 15 di P.R.G., nell’ipotesi che la realizzazione dell’opera coincida con la urbanizzazione di detto comparto e inoltre la larghezza dell’impalcato di progetto  invade completamente due campi di calcetto realizzati recentemente in Via A. Fontana;

- durante le operazioni di scavo delle fondazioni delle pile a valle della ferrovia, sono stati intercettati i tronchi dei sottoservizi (fogna, acqua, gas, telefono, energia elettrica);

- gli enti interessati hanno quantificato la spesa per i relativi spostamenti in circa 160.000,00 Euro, somma non disponibile nel quadro economico riformulato dalla Regione Puglia, stante il recupero d’ufficio delle economie, effettuato dalla Regione Puglia stessa con D.D. n. 118/2000;

- per far fronte alle maggiori spese (spostamenti dei sottoservizi e viabilità di collegamento lato monte), non avendo la possibilità di rimpinguare il finanziamento, si è dato mandato al Direttore dei Lavori di rivisitare il progetto adottando soluzioni tecniche che, pur lasciando inalterata la funzionalità del sovrappasso, riducessero l’importo dei lavori, giusta deliberazione della G.C. n. 349 del 27.12.2001;

- per tale effetto è stata eliminata la pista ciclabile e ridimensionate le “torri” di scavalcamento pedonale della ferrovia;

Ciò premesso

Visti gli elaborati di perizia prodotti dal D.LL. con nota n. 11155 del 13.03.2002 da cui si evince che l’importo dei lavori è stato ridotto del 3,8% pur prevedendo i maggiori lavori per realizzare la viabilità di collegamento, utilizzando tali economie e la quota del 7% concessa dalla Regione Puglia ai sensi dell’art. 6 del già richiamato disciplinare, giusta nota  del Dirigente del Settore  della Regione Puglia del 29.04.2002 prot. n. 17354, per coprire le spese relative allo spostamento dei sottoservizi e per l’esproprio delle ulteriori aree;

Letta e condivisa la relazione del D.LL. da cui si evince che la perizia è stata redatta nel rispetto dell’art. 25 L. 109/94 e succ. modif. e del Regolamento 554/99 e che, per le modifiche apportate è stato necessario concordare n. 5 nuovi prezzi;

Vista la perizia suppletiva e di variante costituita dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE

a1.		Pianta inquadramento nel P.R.G.

a2.		Planimetria

a3.		Sezione longitudinale

a4.		Interferenza

- Pianta tracciamento

- Pianta fondazioni

- Pianta impalcato

- Pianta appoggio travi

- Profilo longitudinale

- Sezioni trasversali

- Sezioni trasversali impalcato

- Carpenteria e armatura  SP1

- Carpenteria e armatura P1 e P2

- Carpenteria e armatura P3

- Carpenteria e armatura P4

- Carpenteria e armatura P5

- Carpenteria e armatura SP2

- Carpenteria e armatura Pulvino

- Carpenteria e armatura trave V165

- Carpenteria e armatura traversi e soletta

- Relazione di calcolo e relazione geologica integrativa

- Part. Costr. Sezione trasversale F.S. estesa alle fondazioni

- Part. costr.  Impalcato  in corrispondenza delle F.S.

- Carpenteria e armatura muri di sostegno tipo1

- Carpenteria e armatura muri di sostegno tipo 2

- Carpenteria e armatura muri di sostegno tipo 3

- Carpenteria e armatura muri di sostegno tipo 4

- Carpenteria e armatura muri di sostegno tipo 5

- Computo metrico estimativo

- Quadro di raffronto

- Schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi

Visto il quadro economico di perizia formulato nel modo seguente, da cui risulta che l’importo  complessivo è fissato in € 2.287.264,63 compreso il 7% autorizzato dalla Regione Puglia:

### A)-LAVORI

A1)-Lavori al netto del 24,173						€  1.451.223,45

A2)-Oneri per la sicurezza							€       41.316,55

#### TOTALE A									€  1.492.540,00

B)- Somme a disposizione dell’Amministr.

1)-IVA 10% su A				€   149.254,00

2)-Espropri e indennizzi			€   268.981,11

3)-Saggi e relazione geologica		€     14.460,79

4)-Spese tecniche				€   129.114,23

5)-incentivo (art. 18 L. 109/94)		€     29.880,65

6)-Oneri FF.S.				€     36.151,98

7)-Spese pubblic. bando e riprod.	€       9.296,23

8)-Lavori per spostamenti sottoservizi	€   157.582,13

#### TOTALE B									€     794.721,12

#### TOTALE COMPLESSIVO							€  2.287.264,63

Ritenuto per le motivazioni addotte, meritevole di approvazione la perizia suppletiva e di variante redatta dal D.LL., ing. Giulio Roselli in quanto conforme agli artt. 25 e 26 della L. 109/94 e success.modif. e art. 20 L. 412 del 30.12.1991;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Capo Settore LL.PP. e Capo Settore Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Vista la L. 109/94 e success. modific.

Visto il Regolamento D.P.R. 554/99;

A voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

##### DELIBERA

1) – Approvare la perizia suppletiva e di variante della costruzione del sovrappasso di ponente redatta dal D.LL. ing. Giulio Roselli dell’importo complessivo di € 2.287.264,63 così distinto:

### A)-LAVORI

A1)-Lavori al netto del 24,173						€  1.451.223,45

A2)-Oneri per la sicurezza							€       41.316,55

#### TOTALE A									€  1.492.540,00

B)- Somme a disposizione dell’Amministr.

1)-IVA 10% su A				€   149.254,00

2)-Espropri e indennizzi			€   268.981,11

3)-Saggi e relazione geologica		€     14.460,79

4)-Spese tecniche				€   129.114,23

5)-incentivo (art. 18 L. 109/94)		€     29.880,65

6)-Oneri FF.S.				€     36.151,98

7)-Spese pubblic. bando e riprod.	€       9.296,23

8)-Lavori per spostamenti sottoservizi	€   157.582,13

#### TOTALE B									€     794.721,12

#### TOTALE COMPLESSIVO							€  2.287.264,63

2)-Approvare lo schema dell’atto di sottomissione e verbale di concordamento  di n. 5 (cinque) nuovi prezzi.

3)-Dare atto che, per effetto della perizia suppletiva e di variante che ha eliminato la pista ciclabile, ridimensionato le torri di scavalcamento pedonale della ferrovia, l’importo contrattuale si è ridotto di € 59.283,90.

4)-Dare atto che la spesa complessiva di € 2.287.264,63 è così impegnata:

a)- € 1.899.285,31  contributo CIPE Cap. 52550 Bilancio 1999

b)- €387.979,32 Mutuo Cassa DD.PP. “ Mutuo costruzione sovrappasso di ponente” posiz.

4356561.00 cap. 52551 Bilancio 1999.

5)- Confermare responsabile del procedimento l’ing. Enzo Balducci:

6)-Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, al Capo Settore Economico-Finanziario, al Capo Settore LL.PP., all’U.O. Appalti e Contratti.

7)-Incaricare il Responsabile del Procedimento  di trasmettere il presente provvedimento al D.LL. e al Dirigente del Settore LL.PP.-Ufficio Amministrativo 6° della Regione Puglia.