# Delibera GC N.337 del 4.7.2002

# OGGETTO: Costruzione 2° lotto Istituto Magistrale. Presa atto della perizia suppletiva e di variante. Importo complessivo € 774.685,35=

# LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione di G.C. n. 886 del 01.12.1999 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del 2° lotto dell’Istituto Magistrale avente il seguente quadro economico:

- -  Importo lavori a base d’asta					  	  £   1.189.117.355

- -  Somme a dispozione dell’Amm.ne

  - – IVA 10% su A)		            £   118.911.735

  - - Incentivazione 1%		            £     15.000.000

  - - Allacciamenti                                 £     25.000.000

  - - Spese tecniche D.L.                        £     75.000.000

  - - Imprevisti				£     86.970.910

in uno		£   320.882.645		  £     320.882.645         TOTALE                                             £   1.500.000.000

- con determinazione dirigenziale n. 230 del 16.05.2000, ai fini dello scorporo dall’importo a base d’asta della somma necessaria per gli oneri relativi alla sicurezza, il quadro economico è stato modificato come appresso:

- -  Importo lavori a base d’asta					  	  £   1.117.770.256

- – Importo per l’attuazione del piano di sicurezza non

soggetto a ribasso d’asta		                                                             £        71.347.099

- -  Somme a dispozione dell’Amm.ne

  - – IVA 10% su A)		            £   118.911.735

  - - Incentivazione 1%		            £     15.000.000

  - - Allacciamenti                                 £     25.000.000

  - - Spese tecniche D.L.                        £     75.000.000

  - - Imprevisti				£     86.970.910

in uno		£   320.882.645		  £     320.882.645

TOTALE                                             £   1.500.000.000

- con determinazione dirigenziale n. 358 del 27.07.2000 fu approvato il verbale di gara ed aggiudicazione definitiva in favore dell’Impresa “COSTRUZIONI” s.r.l. da Altamura (BA), secondo il seguente quadro economico:

- – Importo lavori al netto del ribasso offerto

del  20,460 % in sede di gara sull’importo

a base d’asta di £ 1.117.770.256 					               £     889.067.031

- – Importo per l’attuazione del piano di sicurezza non

soggetto a ribasso d’asta					                          £       71.347.099

Totale A) + B)                                                 £     960.414.130

C)  -  Somme a dispozione dell’Amm.ne

- – IVA al 10% su A)		            £     96.041.413

- - Imprevesti		                        £     84.134.152

- - Fondo incentivante                         £     17.836.760

- - Spese tecniche D.L.                        £     75.000.000

- - Allacciamenti			 £     25.000.000

Totale C)	 £   298.012.325	              £      298.012.325

D) -  Economie da destinare                                                                                 £      259.410.305

TOTALE GENERALE	                    	              £  1. 500.000.000

- che in data 13.10.2000 veniva stipulato contratto di appalto n. 6763, reg. a Bari il 27.10.2000 al n. 2071/1A Atti Pubblici.

Considerato:

-  che durante l’esecuzione dei lavori, al fine di migliorare il confort del manufatto edilizio, anche alla luce delle nuove norme sulla sicurezza e sul risparmio energetico, si è reso necessario modificare alcune lavorazioni ed eseguire lavori aggiuntivi non previsti quali:

  - rete elettrosaldata;

  - massetto in calcestruzzo;

  - modifica del pavimento utilizzando gres naturale invece dei tavelloni;

  - zoccolino battiscopa in gres naturale invece di marmo di Carrara;

  - modifica delle bussole interne;

  - realizzazione su richiesta del Preside di parete manovrabile insonorizzata per la realizzazione di una sala per riunioni attualmente mancante;

  - modifiche migliorative all’impianto elettrico;

  - isolamento con pannelli di polistirolo del terrazzo;

  - formazione all’esterno di pavimentazione per campo di gioco.

- che per tali motivazioni è stata redatta una perizia suppletiva e di variante finalizzata a fronteggiare l’emergenza creatasi, la cui fattispecie, non prevedibile in fase di progettazione dell’intero intervento, è prevista dall’art. 25 – comma 1° lett. b – bis) 1^ parte della L. 109/94 ;

- che per tale effetto è stata redatta apposita perizia suppletiva e di variante, che tiene conto delle modifiche introdotte meglio specificate nella relazione a firma del Direttore dei Lavori, ottenendo così il seguente quadro economico di perizia:

- – Importo lavori di perizia                                                                                     €  503.562,39

- – Importo per l’attuazione del piano di sicurezza non

soggetto a ribasso d’asta		                                                                     €    40.400,00

Totale A) + B)                                             €  543.962,39

C)  -  Somme a dispozione dell’Amm.ne

- – IVA al 10% su A) + B) + C7)                               € 56.462,07

- – Fondo incentivante                                                €   9.211,92

- - Contributo assistenziale

e previdenziale (32,30 % di C2))                           €   2.975,45

- - Spese tecniche e D.L.                                            € 38.734,27

- - Allacciamenti                                                        € 12.911,42

- - Adeguamenti per Certificato

Prevenzione Incendi	                                    € 20.658,28

- - Imprevisti			                                    € 15.493,71

- - Economie da destinare                                           € 74.275,84

Totale C)	                                             €  230.722,96

TOTALE GENERALE	                                             €  774.685,35

Tutto ciò premesso:

Vista la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori ing. Giuseppe Parisi;

Vista, letta e condivisa la relazione a firma dello stesso Direttore dei Lavori da cui emergono le motivazioni che hanno indotto la perizia stessa, peraltro già esposte in narrativa;

Visto il Computo Metrico Estimativo di Perizia da cui si evince che l’incremento dell’importo dei lavori è contenuto nel 20%, compatibile con il disposto dall’art. 25 – comma 1° lett. b – bis) 1^ parte della L. 109/94 e successive modificazioni, anche se, per il caso ricorrono le condizioni di cui alla lettera b/bis dello stesso articolo, nonchè compatibile con l’art. 10 - 2° comma del C. G. A. n. 145 del 19.04.2000.;

Visto lo schema dell’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi da cui emerge che l’incremento dell’importo contrattuale è pari a € 47.949,89, oltre IVA, di cui € 44.397,59 per lavori e € 3.552,30 per oneri di sicurezza, pari ad un aumento del 9,62% dell’importo a base d’asta;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 46 – 48 del Reg. 554/99;

Accertata la ammissibilità della presente perizia suppletiva e di variante;

Dato atto che i lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante sono strettamente connessi con i lavori principali;

Ritenuto di approvare la perizia suppletiva e di variante in oggetto, nonchè l’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi ai sensi dell’art. 134 comma 9 Reg. 554/99;

Vista la L. 109/94 e succ. modif.

Visto il Reg. 554/99

Visto il Regolamento per la Disciplina dei Contratti

Visto lo Statuto comunale

Visto il Decr. Leg.vo 267/2000

Visto il C. G. A. n. 145 del 19.04.2000

Assunti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decr. Leg.vo 267/2000 dal Capo Settore LL.PP. e dal capo Settore Economico Finanziario, ciascuno per la propria competenza;

Ad unanimità di voti resi nei modi di legge

# DELIBERA

- Prendere atto della perizia suppletiva e di variante dei lavori di costruzione del 2° lotto dell’Istituto Magistrale, predisposta dal direttore dei Lavori ing. Giuseppe Parisi, nell’importo complessivo di £ 1.500.000.000 (€ 774.685,35), come specificato nel Quadro Economico di Perizia in narrativa;

- Dare atto che la presente perizia suppletiva e di variante è contenuta nell’importo del progetto originario ammontante a £ 1.500.000.000 (€ 774.685,35);

- Prendere atto, altresì, dello schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalla sola Impresa “COSTRUZIONI” s.r.l. da Altamura (BA), alle condizioni tutte riportate nello stesso atto, disponendo la stipula di apposito contratto aggiuntivo, di € 47.949,89, oltre IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza, da parte dell’Ufficio Contratti, ad intervenuta esecutività del presente provvedimento;

- Dare atto che la spesa complessiva di £ £ 1.500.000.000 (€ 774.685,35) è cosi imputata al cap. PEG 51260 del Bilancio 1987;

- Rimettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore LL.PP. per la predisposizione e perfezionamento degli atti di competenza;

- Trasmettere, altresì, il presente provvedimento all’Ufficio Contratti e al Settore Economico-Finanziario;

- Confermare responsabile del procedimento l’ing. Enzo Balducci.