Delibera n.382									del 1.8.2002

Oggetto: SOLUZIONE TRANSATTIVA DELLA VERTENZA INSTAURATA DALL’ARCH. MICHELE BRUNO FICELE PER LIQUIDAZIONE STESURA PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AL MERCATO ORTOFRUTTICOLO.-

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con nota in data 11.08.2001, prot. n.29351, l’Avv. Marcello Belsito, in nome e per conto dell’Arch. Michele Bruno Ficele, lamentava la mancata corresponsione da parte dell’Ente della parcella professionale relativa alla progettazione del nuovo mercato ortofrutticolo nell’importo di£.331.874.628, oltre CNPIA e IVA, argomento che la rielaborazione del progetto conferito con delibera giuntale n.493 del 26.04.1996 si era rivelata predisposizione di un nuovo progetto esecutivo, per adeguarlo alle nuove prescrizioni delle sopravvenuta legge n.109/1994 (il progetto originario era del 1990) e alle necessità oggettive dettate dalle modificate esigenze degli operatori destinati a fruire della struttura.

- Pertanto, la prestazione richiesta all’Arch. Ficele ha comportato per quest’ultimo un’attività professionale i cui costi e onorari sono andati necessariamente al di là di quanto originariamente pattuito, ed avendo l’Ente utilizzato l’opera professionale in questione riconoscendone quindi l’utilità, è tenuta, in virtù del principio generale sancito dall’art. 2041 C.C., a compensare il professionista nei limiti della effettiva  locupletazione conseguita, usando come parametro di riferimento la tariffa professionale;

- Con nota del 15.11.2001 prot. n. 41583 l’Ing. Parisi, Capo Settore Territorio, contesta l’assunto dell’Avv. Belsito, invitando comunque a valutare attentamente la richiesta ed evidenziando, ai fini prescrizionali, che erano trascorsi tre anni dalla data di approvazione del progetto;

- Con nota del 05.09.2001 prot. n. 31765, l’Avv. Belsito ha trasmesso una proposta di soluzione transattiva della vertenza prevedendo, a totale e definitiva soddisfazione di ogni pretesa, la somma di £.155.000.000, comprensiva di spese e interessi, al netto di IVA e CNPAIA;

- Ritenuto, dopo attenta ponderazione, di acconsentire ad una soluzione bonaria, nei termini proposti, sia considerando che la proposta finale è meno della metà di quella originaria (£.155.000.000 contro£.331.000.000), sia considerando che così si evita un lungo e costoso iter professionale per azione di indebito arricchimento dato che l’Ente comunque ha utilizzato l’opera professionale svolta dall’Arch. Ficele;

- Ritenuto, altresì, che la somma complessiva pari a £.189.720.000 (£.155.000.000 + 2% CNPAIA + 20% IVA), e così per € 97.982,20- vada inserita fra i debiti fuori bilancio da riconoscere e liquidata entro il 31 dicembre di quest’anno, una volta espletata la procedura di cui all’art.194 del T.U. n. 267/2000, se non altrimenti disponibile copertura finanziaria di detta spesa;

- Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’U. A. AFFARI LEGALI sulla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art.n.49- comma 1 – del T.U.EE.LL. N. 267/2000, essendo irrilevante il parere contabile;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- Approvare, per ragioni in premessa, la soluzione transattiva della vertenza insorta con l’Arch. Michele Bruno Ficele per la liquidazione  delle competenze afferenti la stesura del progetto esecutivo relativo al nuovo Mercato Ortofrutticolo, sulla base della somma di £.189.720.000, al lordo di CNPAIA e Iva, e così per € 97.982,20;

- Liquidare detta somma entro il 31 dicembre 2002, previo espletamento della procedura di riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, se non disponibile copertura finanziaria della spesa;

- Demandare all’U.A. AFFARI LEGALI le formalità relative all’atto transattivo;

- Demandare al Dirigente del Settore LL.PP., di concerto con la Ragioneria e l’Ufficio Legale, il reperimento della copertura finanziaria della spesa;

- Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l’atto transattivo, nei termini di cui sopra, una volta reperito il finanziamento della spesa;

- Demandare all’U. A. AFFARI LEGALI il provvedimento di liquidazione della somma transatta, dopo l’avvenuto reperimento della copertura finanziaria della spesa e dopo l’avvenuta sottoscrizione di tutte le parti dell’atto transattivo;

- Trasmettere il presente atto all’U. A. AFFARI LEGALI, al Dirigente del Settore Territorio, al Dirigente del Settore LL.PP. e alla Ragioneria Comunale;

- Designare responsabile del procedimento il Dr. Pasquale la Forgia, funzionario.