Delibera n.412 del 22.8.2002

OGGETTO: Progetto impianto sportivo polivalente all’aperto per calcio ed atletica leggera. Approvazione 2^ perizia di variante. Assestamento contabile con riduzione del programma costruttivo. Importo €.2.117.473,29=.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 2810 del 02.12.1986  fu affidato l'incarico all'ing. Mario Emilio de Gennaro, libero professionista di Molfetta, di redigere progetto "Campo sportivo polivalente all'aperto nuovo P.d.Z. 167" per un importo complessivo di £. 2.000.000.000=;

- in data 16.02.1987 n. 3791 di rep., fu stipulata convenzione tra il Comune ed il professionista incaricato;

- con propria deliberazione n. 2342 del 30.10.1987, esecutiva, fu rettificata la delibera della G.M. n. 2810/86 di affidamento dell'incarico, elevando la spesa complessiva a £. 4.100.000.000= per le motivazioni addotte nello stesso provvedimento;

- con propria deliberazione n. 1054 del 05.05.1989  vi fu la "Presa d'atto  progetto generale e progetto stralcio nuovo campo di calcio nella Zona 167 L.05/87";

- con propria deliberazione n. 1143 del 02 giugno 1989, fu approvato il progetto generale di £. 12.000.000.000 e progetto stralcio di £. 4.100.000.000 dell'impianto sportivo di che trattasi previa acquisizione dei pareri favorevoli dei VV.F. (nota n. 17404 del 13.05.1989), C.R.T.A. seduta del 02.06.1989, Commissione Provinciale L.P.S. del 02.06.1989, S.I.S. del CONI (nota n. 16801 ddel 08.05.1989);

- la Cassa DD.PP. ha concesso, in data 01.06.1990, mutuo di £. 2.675.000.000 pos. n. 417623101 e mutuo di £. 1.425.000.000 pos. n. 417623100 rispettiivamente a carico del Comune il primo e dello Stato il secondo, per finanziare il progetto 1° stralcio di £. 4.100.000.000=;

- con delibera della Giunta Regionale n. 789 ddel 01.03.1991, ( resa esecutiva dal Commissario di Governo con decisione n. 4590 del 26.03.1991) venne approvata la variante al P.R.G., ai sensi della L. 1/78, per la costruzione del nuovo campo di calcio;

- con propria deliberazione n. 639 de 24.05.1993 venne approvata l'indizione della licitazione privata per l'appalto dei lavori di che trattasi;

- con  propria deliberazione n. 186 del 24.02.1994 i lavori, ad esito di gara d'appalto, vennero aggiudicati definitivamente alla Impresa Persia Francesco e C. s.a.s da Bitonto a fronte di un'offerta di £. 2.033.542.617 rispetto all'importo a base d'asta di £. 3.165.849.211;

- in conseguenza dell'offerta presentata dalla ditta Persia e C. s.a.s, il quadro economico venne così modificato:

A) - Importo contrattuale dei lavori					£. 2.033.542.617

B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne:

1)-IVA su A) 9%				£. 183.018.835

2)-allacciamenti				£.   30.000.000

3)-espropriazioni				£. 366.000.000

4)-IVA su B3 19%			£.   69.540.000

5)-imprevisti				£.   82.326.819

6)-spese generali proget.			£. 388.179.120

7)-spese gen.li per d.l., misure

e contabilità assist. al collaudo	£. 249.900.000

8)-IVA al 19% su B6			£.   71.744.490

9)-IVA al 19% su B7			£.   46.550.000

10)-economie da destinare		£. 573.498.119

Sommano			£. 2.066.457.383

Totale				£. 4.100.000.000

- con propria deliberazione n. 802 del 14.06.1994 fu affidato, allo stesso ing. M.E. de Gennaro, l'incarico di direzione dei lavori di che trattasi; misure e contabilità per i lavori di che trattasi;

- in data 20.09.1994  al n. 5372 di rep., registrato a Bari 05.10.1994 al n. 7329/A, fu stipulato il contratto di appalto con l'Impresa Persia F.sco e C. s.a.s per l'importo di £. 2.033.542.617;

- in data 06.10.1994 al n. 5379 di rep., fu stipulata convenzione tra il Comune e l'ing. M.E. de Gennaro per l'incarico di D.L., misure e contabilità;

- in data 15.02.1995 fu effettuata la consegna parziale del cantiere, limitatamente ad una zona, per la presenza di tralicci di alta tensione che impedivano i movimenti di terra sull'intera area;

- con propria deliberazione n. 973 del 29.06.1995 fu approvata la "proposta di destinazione delle economie di cui alla, licitazione privata per l'appalto dei lavori di costruzione del nuovo campo sportivo di calcio 1 stralcio" e per tale effetto il quadro economico fu modificato nel modo seguente:

A) - Importo contrattuale dei lavori					£. 2.033.542.617

B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne:

1)-IVA su A)				£. 183.018.835

2)-allacciamenti				£.   30.000.000

3)-espropriazioni				£. 939.498.119

4)-IVA su B3 19%				£.   69.540.000

5)-imprevisti				£.   82.326.819

6)-spese generali proget.			£. 388.179.120

7)-spese gen.li per d.l., misure

e contabilità assist.al collaudo		£. 249.900.000

8)-IVA al 19% su B6			£.   71.744.490

9)-IVA al 19% su B2			£.     5.700.000

10)-IVA al 19% su B7			£.   46.550.000

sommano			£. 2.066.457.383

Totale				£. 4.100.000.000

-durante l'esecuzione dei lavori il D.L. comunicava la necessità di adeguare alla normativa subentrata dopo la approvazione del progetto, alcune parti d'opera, pertanto, con deliberazione della G.C. n. 1682/96 del 27.11.1996, si autorizzava, tra l'altro, il  Direttore dei lavori a redigere perizia suppletiva e di variante per adeguare il progetto originario del 1989 alle normative sopravvenute anche in materia di impianti";

- in data 22.12.1999 la G.C. con proprio   provvedimento  n. 934, approvava la 1^ perizia suppletiva e di variante dell’importo complessivo  di £. 4.500.000.000, elevando di £. 400.000.000 l’importo complessivo dell’opera;

- per tale effetto il quadro economico di perizia risultava il presente:

A) - Importo dei lavori relativi alla 1^ perizia di variante		£. 2.449.103.605

B) - Somme a disposizione dell'amm.ne

B.1)  IVA su lavori al 10%		£. 244.910.361

B.2)  Allacciamenti			£.   30.000.000

B.3)  Espropriazioni			£. 939.498.119

B.4)  IVA su B.3)				£.   69.540.000

B.5)  Imprevisti				£.     4.144.305

B.6)  Spese gen.li per la progett.		£. 388.179.120

B.7) Spese gen.li per D.L., Misure

e Contabilità e assist. collaudo	£. 249.900.000

B.8)  IVA su B.6)				£.   71.744.490

B.9)  Iva 10% su B.2)			£.     3.000.000

B.10)IVA 20% su B.7)			£.   49.980.000

Totale somme a disposiz. dell'amm.ne				£. 2.050.896.395

Totale complessivo							£. 4.500.000.000

- in data 20.12.1999 i lavori di che trattasi, giusto verbale, venivano ripresi;

- in data 08.11.2000, l’impresa firmava con riserva il registro di contabilità, esplicitando le stesse  che,  ammontavano  a £. 3.638.512.909, pari a circa il 180% dell’importo contrattuale;

- per tale effetto, il responsabile del procedimento, attivava la procedura di cui all’art. 31/bis della L. 109/94 e success. modif.;

- con deliberazione del Commissario Straordinario  n. 187 del 09.05.2001 si prendeva atto dell’accordo bonario ex art. 31 bis L. 109/94 e si riconosceva all’impresa PERSIA l’importo di £. 337.000.000 oltre Iva al 10% a fronte della richiesta di maggiori oneri avanzata ed ammontante a £. 3.638.512.909 oltre IVA;

Considerato che l’accordo bonario di cui innanzi prevedeva la riduzione del programma costruttivo, limitando l’esecuzione anche alla realizzazione della maggior parte delle sole opere in c.a.;

Considerato altresì che l’Amministrazione Comunale, con  nota del 05.09.2001 prot. n. 31474, comunicava al D. LL., di realizzare, nell’ambito dell’impianto principale un campo di calcio regolamentare  per società minori;

Considerato che l’ANAS con nota del 21.06.2000 ha prescritto l’esecuzione di alcune opere lungo il confine  con la SS 16 bis, differenti da quelle indicate in precedenza, stante la modificazione della normativa che prevede l’installazione di barriere a tripla onda  in  luogo delle barriere New Jersey;

Tutto ciò premesso e considerato;

dovendo il D.LL. recepire tutte le indicazioni e prescrizioni, ha redatto la  “2^ perizia di variante-assestamento contabile con riduzione del programma costruttivo” dell’importo complessivo di € 2.117.473,29 (£. 4.100.000.000) pari al finanziamento originario;

Vista la 2^ perizia di variante di che trattasi redatta dal D.LL. ing. M.E. de Gennaro e trasmessa il  31.07.2002  prot. n.31828, costituita dai seguenti elaborati:

Tav.	 1	Pianta per il tracciamento dell’impianto

Tav. 	 2	Rilievo altimetrico del piano roccioso

Tav.	 3	Sistemazione altimetrica del lotto a fine lavori: Piano quotato

Tav. 	 4	Individuazione planimetrica delle recinzioni

Tav. 	 5	Profili altimetrici delle recinzioni

Tav. 	 6	Planimetria generale della zona dell’impianto destinato all’attività delle squadre di calcio

minori in conformità al progetto preliminare del febbraio 2002

Tav.     7	Biglietteria lato ovest: Piante-Prospetti-Sezioni

Relazione Tecnica Illustrativa

Computo metrico dei lavori

Quadro comparativo e Quadro Economico

Vista e letta la relazione del D.LL. che illustra le motivazioni, peraltro già esposte, della riduzione del programma costruttivo da cui scaturiscono economie nella misura di € 237.748,21 (£. 460.344.724);

Visto il computo metrico della presente perizia da cui risulta che l’ammontare complessivo dei lavori è pari ad € 717.811,22 (£. 1.389.876.333)

Visto il quadro economico della presente perizia, di seguito riportato:

A) - Importo dei lavori di perizia						           €             717.811,22

B) – Maggiori oneri riconosciuti all’impresa per

accordo bonario ex art. 31 L. 109/94						€    174.045,97

Totale imponibile					€    891.857,20

C) - Somme a disposizione dell'amm.ne

C.1)  Espropriazioni					€. 485.210,29

C.2)  Spese generali:

C.2.1)  Oneri per progettazione			€.  200.509,03

C.2.2)  Oneri per direzione lavori, misure,

contabilità, progettazione varianti

e progetto preliminare campo

società minori				€  105.944,28

C.2.3)  Onorario per collaudo statico		€.     8.217,85

C.2.4)  Onorario per collaudo tecn-ammistr.	€    13.696,44

C.2.5)  Incentivaz. Ex art. 18 L. 109/94 e succ.

modif. (1,5% sull’importo lordo dei lavo-

ri di perizia pari a £. 2.163.780.590	€    16.762,49

C.2.6)   Oneri fiscali e previd. su C.2.5.(32,5%) 	€      5.447,81

C.2.7)   IVA su lavori (10%)				€.   71.781,12

C.2.8)   IVA su B) (10%)				€.   17.404,60

C.2.9)   IVA su C.2.1  (18%-19%)			€    37.322,26

C.2.10) IVA su C.2.2  (20%)			€    21.188,85

C.2.11) IVA su C.2.3+C.2.4 (20%)			€      4.382,86

Totale somme a disposiz. dell'amm.ne						€    987.867,88

Totale complessivo									€          1.879.725,08

Economia a seguito riduzione del progett. costrutt. da destinare  ad altre OO.PP. €   	   237.748,21

Importo quadro economico iniziale							€          2.117.473,29

Dato atto che la presente 2^ perizia di variante-assestamento contabile con riduzione del programma costruttivo, redato dal D.LL. recepisce in tito le indicazioni e i provvedimenti assunti da questa Amministrazione;

Vista la L.R. n. 13/2001;

Vista la L. 109/94 e succ. modif.

Visto il Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

Visto lo Staturo Comunale;

Assunti i pareri  favorevoli del Capo Settore LL.PP. e del Capo Settore Economico-Finanziario f.f. resi ai sensi dell'art. 49  - comma 1^- DL.vo n. 267/2000;

Ad unanimità di voti resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) - Approvare la 2^  perizia  di variante – assestamento contabile con riduzione del programma costruttivo, predisposta dal progettista e direttore dei lavori, ing. Mario E. de Gennaro, nell'importo complessivo di € 2.117.473,29 (£. 4.100.000.000) secondo  il quadro economico ed elaborati esplicitati in narrativa.

2) - Dare atto che per effetto della riduzione del programma costruttivo le economie accertate risultano pari ad € 237.748,21.

3) – Incaricare il Settore Economico-Finanziario, una volta redatto lo stato finale ed approvato il certificato di collaudo tecnico amministrativo ovvero il certificato di regolare esecuzione, di attivare la procedura per la devoluzione delle somme residue da destinare per finanziare in parte il campo di calcio società minori già predisposto dal D.LL. all’interno della stessa area.

4) – Dare atto che la somma  di € 2.117.473,29 (£. 4.100.000.000) di cui alla 2^ perizia di variante del progetto 1° stralcio è così articolata:

a) € 1.381.522,21 (£. 2.650.000.000) mutuo concesso  dalla Cassa DD.PP. posiz. n. 417623101 imputazione al Cap.52130 "Mutuo costruzione nuovo campo sportivo zona 167" bilancio 1990.

b) € 735.951,08 (£. 1.425.000.000)  mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. posiz. 417623100 imputazione al Cap.3802 "Mutuo  costruzione nuovo campo sportivo zona 167" del bilancio 1990 del C.C. n. 348 e 349/89 e n. 639/93

5) - Confermare responsabile del procedimento l'ing. Enzo  Balducci ai sensi dell'art. 7 della L. 109/94 come richiamato in vigore dalla L. 216/95 e 415/98.

6) - Trasmettere il presente provvedimento al direttore dei lavori, ing. Mario E. de Gennaro, al Settore LL.PP., al Settore Economico-Finanziario e al Settore AA.GG. U.O. Appalti e Contratti, per quanto di propria competenza.

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

IMPEGNO INSERITO CON PROGRESSIVO N. // IMPUTATO AL CAP. N.52130 "MUTUO COSTRUZIONE NUOVO CAMPO SPORTIVO ZONA 167 - € 1.381.522,21  (£.2.675.000.000) CASSA DD.PP. POS.417623101" DEL BILANCIO 1990.

IMPEGNO INSERITO CON PROGRESSIVO N. // IMPUTATO AL CAP. N.3802 "MUTUO COSTRUZIONE NUOVO CAMPO SPORTIVO  € 735.951,08 (£.1.425.000.000) - POS. 417623100 CASSA DD.PP." DEL BILANCIO 1990.