Delibera n.417 del 29.8.2002

OGGETTO: Lavori di recupero statico, igienico-funzionale Isolato n.17 del Centro Antico – Proroga termini.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con delibera di Consiglio Comunale n.94 in data 30/11/93, esecutiva a termini di legge, fu approvato il progetto di recupero statico, igienico-funzionale dell’Isolato n.17 del Centro Antico redatto dall’Arch.Raffaele De Pinto nell’importo complessivo di £.2.770.000.000;

- Con lo stesso atto fu stabilito che l’inizio dei lavori e delle espropriazioni, della parte  dell’Isolato non di proprietà comunale, sarebbe dovuto iniziare entro tre anni dalla esecutività della citata deliberazione di Consiglio Comunale;

- La Giunta Regionale, con propria deliberazione n.4438 del 23/10/95, resa esecutiva dal Commissario di Governo in data 15/11/95 , approvò, con prescrizioni,  il progetto in parola approvato con delibera di C.C. n.94/93;

- Successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale n.91 in data 25/6/96 si prese atto, tra l’altro, della deliberazione della Giunta Regionale n.4436/95, recependo le prescrizioni contenute nella stessa;

- Con deliberazione di Giunta Comunale n.2080 del 20/10/97, fu precisato che il termine per l’inizio dei lavori e delle espropriazioni dei lavori di che trattasi, era da intendersi fissato in tre anni con decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento di Giunta Regionale n.4438/95, per cui le espropriazioni si sarebbero dovute concludere entro cinque anni (15/11/00) così come previsto dall’art.20 della legge n.865/71;

- Con altra deliberazione di Giunta Comunale n.923 in data 2/6/97, fu prorogato di ulteriori  tre anni l’inizio dei lavori e delle espropriazioni, per cui, il termine di conclusione della procedura espropriativa fu spostato al 14/6/02;

- Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n.272 del 30/5/02 si è preso atto del progetto di variante per il consolidamento, risanamento igienico funzionale dell’Isolato n.17 del Centro Antico e che lo stesso verrà approvato con successivo provvedimento una volta acquisito il parere della Commissione istituita presso l’I.A.C.P. di Bari;

- Rilevato che, nelle more dell’approvazione del progetto di che trattasi, i lavori stanno subendo un notevole rallentamento, per cui, si rende necessario prorogare di tre anni il termine per la conclusione dei lavori e dell’iter espropriativo ;

- Vista la legge 865/71;

- Vista la Legge Regionale n.13 dell’1/5/01;

- Assunto il parere favorevole del Capo Settore Territorio ai sensi dell’art.49 del Decreto Leg.vo 267/00 (il provvedimento non ha rilevanza contabile);

- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- Prorogare, per la narrativa che precede e che qui si intende richiamata, di tre anni (14/6/05) il termine per la conclusione dei lavori e dell’iter espropriativo e dell’occupazione d’urgenza relativi al progetto di recupero dell’Isolato n.17 del Centro Antico.

- Comunicare tale atto deliberativo ai proprietari degli immobili compresi nel progetto in parola.

- Nominare Responsabile del Procedimento la Sig.ra Silvana Altomare.

- Trasmettere la presente, ad intervenuta esecutività, all’U.O.Centro Storico nonché al Responsabile del Procedimento.