### Delibera n.448 del 12.9.2002

OGGETTO: Presa d’atto e ratifica atto di transazione stragiudiziale tra il Comune di Molfetta, nella persona del Capo Settore LL.PP. e l’impresa IEVA Costruzioni srl di Andria, nella persona del legale rappresentante e amministratore unico Ieva Amato, appaltatrice dei lavori di riqualificazione di Piazza delle Erbe e Vico Catecombe.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con deliberazione del Commissario Straordinario n.72 del 14.3.2001, fu approvato il progetto esecutivo di “Riqualificazione di Piazza delle Erbe e Vico Catecombe – Recupero dell’edificio su via S. Croce da adibire a ludoteca e campo da gioco”, redatto dal gruppo di progettazione costituito dall’arch. M. de Marco ed altri;

- Ad esito di asta pubblica, i lavori di che trattasi furono aggiudicati definitivamente all’Impresa IVA Costruzioni s.r.l. di Andria;

- I lavori furono consegnati ed ebbero inizio in data 6.5.2002;

- Durante l’esecuzione dei lavori l’impresa, con note del 26.6.2002 pervenuta il 1°.7.2002 prot. n.26634 del 4.7.2002 pervenuta il 8.7.2002 prot. n.28274, denunciava la impossibilità di dare regolare esecuzione delle opere appaltate rilevando una difficoltà tra lo stato dei luoghi e la previsione di progetto, chiedendo la sospensione dei lavori;

- Tali contestazioni sono state puntualmente rigettate dal D.LL. e dal responsabile del procedimento, non concedendo la sospensione dei lavori;

- Tuttavia, di fatto l’impresa, pur avendo impiantato il cantiere ed avendo installato impalcature e staccionate, non procedeva nella esecuzione dei lavori, creando non pochi problemi di sicurezza ed igienici agli abitanti del quartiere;

- Questo stato di fatto è stato contestato da diversi abitanti del quartiere nonché dall’avv. A. Chiara Minervini, incaricata dagli stessi;

- Il perdurare di tale situazione di stallo non giovava a nessuna delle parti, anzi vedeva da una parte la mancata esecuzione dell’opera, dall’altra il disagio agli abitanti del quartiere per cui occorreva avviare un giudizio;

- Per evitare l’alea del giudizio, le parti sono addivenute alla determinazione di risolvere contestualmente il contratto d’appalto;

Ciò premesso:

Visto l’atto di transazione stragiudiziale sottoscritto dalle parti l’11.9.2002;

Ritenuto di prendere atto e ratificarlo;

Visto il Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.L.vo n.267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Capo Settore LL.PP., ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n.267/2000 (il provvedimento non ha rilevanza contabile);

Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- Prendere atto e ratificare l’allegato atto di transazione stragiudiziale tra il Comune di Molfetta, nella persona del Dirigente del Settore LL.PP. e responsabile del procedimento ing. Enzo Balducci e l’impresa IVA Costruzioni srl di Andria, nella persona dell’amministratore unico IEVA Amato.

- Prendere atto delle condizioni riportate nell’atto di transazione stragiudiziale dal n.1 al n.8.

- Confermare responsabile del procedimento l’ing. Enzo Balducci, Capo Settore LL.PP.

- Trasmettere il presente provvedimento al Settore LL.PP., al responsabile del procedimento, al Settore AA.GG. U.O. Appalti e contratti, al Settore Economico-Finanziario, al Direttore dei Lavori arch. L. Pappagallo per i rispettivi adempimenti.

- Incaricare il responsabile del procedimento di trasmettere il presente atto all’Impresa IEVA.