Delibera n.551 dell’8.11.2002

Lavori di costruzione scuola elementare nel P.d.Z 167 Zagami. Approvazione collaudo tecnico amministrativo.

La GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- con deliberazione  n. 2733 del 02/12/1986, ratificata dal C.C. in data 22/12/1986 con provvedimento n. 581, la G.M. , approvava il Piano per l’edilizia scolastica ai sensi della legge 488/86;

- il progetto per la realizzazione di un edificio scolastico di 25 aule nel nuovo Piano di Zona “167” fu approvato, dal C.C. con provvedimento n. 5 del 27/01/1987;

- il quadro economico del progetto era il seguente:

| Lavori a forfait, compreso spese gen. | £ 2.948.217.563 |
| --- | --- |
| IVA 2% | £ 58.964.352 |
| Somme a disp.ne dell’Amm.ne | £ 742.818.085 |
| # Totale complessivo | # £ 3.750.000.000 |

- in data 23/01/1987 i lavori furono aggiudicati all’impresa Sgherza Leonardo da Bari per                         £ 2.948.217.563 oltre IVA;

- Il contratto d’appalto fu stipulato in data 26/4/88 e registrato a Bari l’11/05/88 n. 3963/A;

- con deliberazione della G.M. n. 1305 in data 13/06/1989 veniva approvata la prima perizia suppletiva e di variante per un maggiore importo di £ 447.406.379;

- con deliberazione di G.M. n. 2407 del 12/10/1990 fu approvata la seconda perizia suppletiva di variante per un maggiore importo dei lavori di £ 52.635.175;

- a seguito delle citate perizie il quadro economico del progetto è divenuto il seguente:

| Lavori a forfait, progetto principale | £ 2.948.217.563 |
| --- | --- |
| 1^ perizia di variante | £ 447.409.379 |
| 2^ perizia di variante | £ 52.635.175 |
| TOTALE LAVORI | £ 3.448.262.117 |
| Spese generali | £ 40.003.564 |
| IVA spese generali | £ 7.604.242 |
| Totale Spese generali | £ 47.604.242 |
| IVA sui lavori | £ 137.930 .484 |
| Somme a disp.ne dell’Amm.ne | £ 116.203.157 |
| TOTALE GENERALE | £ 3.750.000.000 |

- con verbale del 27/9/1990 il Direttore dei lavori ha certificato l’ultimazione dei lavori entro il termine contrattuale;

- dallo stato finale, redatto dal direttore dei lavori e approvato dalla G.M. con provvedimento n. 128 del 13/09/2001, risulta un  credito per l’impresa di £ 17.279.858, pari a €

- in data 20/09/2000 l’impresa avanzava richiesta di revisione prezzi per l’importo complessivo di            £ 290.644.397 pari a €

- con deliberazione n. 262 dell’8/05/2000  la G.M. ha nominato collaudatore l’ing. Francesco Giancaspro, iscritto All’Albo dei Collaudatori della regione Puglia alla categoria D , collaudatore delle opere così come eseguite dalla ditta Sgherza Leonardo;

- con nota n 34.645.in data o4/09/2002 il collaudatore  ing. Francesco Giancaspro ha depositato il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo unitamente alla relazione riservata ;

Tutto ciò premesso letto il collaudo tecnico amministrativo e la relazione riservata del collaudatore, rilevato che da tale collaudo risulta un credito dell’impresa di £ 17.279.858 per saldo lavori e £ 290.644.397 per revisione prezzi;

Ritenuto che si possa provvedere a liquidare lo stato finale di £ 17.279.858 + IVA 10% 1.727.986 e quindi per complessive £ 19.007.844, pari a € 9.816,73; l’onorario professionale all’ing. Francesco Giancaspro per £ 28.095.471 compreso IVA 20% e CNPAIA 2% pari a € 14.510,09; la revisione prezzi alla ditta Sgherza Leonardo s.a.s. per £ 319.708.837 compreso IVA 10% pari a € 165.115,83

Visto il TUEL approvato con D.Lgs 267/200

## DELIBERA

- approvare le risultanze del collaudo tecnico amministrativo dei lavori di Costruzione di una Scuola Elementare nel Piano di Zona 167 ( oggi denominata Zagami ) dal quale risulta che l’ Impresa Sgherza Lenardo s.a.s subentrata all’impresa Sgherza Leonardo,  è creditrice della somma complessiva di £  19.007844  per stato finale lavori  compreso IVA pari a € 9.816,73;

- prendere atto della relazione riservata  con la quale il collaudatore ritiene legittima la corresponsione della revisione dei prezzi sui lavori determinata in £ 319.708.837 compreso IVA, pari ad € 165.115,83,  in quanto conforme alla legge n. 41 del 28/02/1996;

- invitare il Capo Settore LL.PP a procedere alla liquidazione con imputazione della spesa complessiva di E 189.442,65 nel modo sottoriportato:

- al collaudatore complessivi € 14.510,09 di cui € 5.939,25 già impegnato con imp. N. 787/01 al cap 51.251 “ Costruzione scuola elementare Zagami a carico dello Stato” con G.M. 262/2000 per il saldo € 8.560,84 al cap. 51.252 “ Costruzione scuola elementare PDZ 167” con impegno n. 175/1 .

- ditta Scherza Leonardo s.a.s. – conto finale- € 9.816,73 già impegnate al cap. 51.251 “Costruzione scuola elementare Zagami a carico dello Stato” imp. N. 787/02 con G.M. n. 128/01;

- ditta Scherza Leonardo s.a.s. – revisione prezzi - € 165.115.83 con imputazione per        € 2.662,36 sul cap. 51251 “Costruzione scuola elementare Zagami a carico dello Stato” giusto imp. n. 787/3; per € 68.907,69 sul cap 51252 “Costruzione scuola elementare PDZ 167” giusto imp. n.175/2; per € 93.555,78 di cui  sul cap. 52900 “O.U.” con sub impegno al n. 3927/03 per € 50.000,00 e per € 43.555,78 con impegno n. 5447  al medesimo capitolo, con invito al Capo Settore Finanze di pagare alla ditta Sgherza Leonardo s.a.s. l’importo di € 43.555,78 ad effettiva disponibilità riveniente dagli introiti degli oneri di urbanizzazione.

- Trasmettere il presente provvedimento al Capo Settore Finanziario e al Capo Settore Lavori Pubblici.

e)   Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del

T.U.E.L. 267/2000.