Delibera  n.360 del 18.7.2002

Modifica quadro economico progetto esecutivo opere urbanizzazione PIP. Approvazione progetto esecutivo di integrazione dei servizi idrici a servizio della Zona di ampliamento.

La Giunta Comunale

Premesso

- che il Comune di Molfetta fa parte del “Patto Territoriale Conca Barese” e che in tale qualità  è stato assegnatario di un finanziamento a totale carico dello Stato di £ 4.000.000.000;

- che con propria deliberazione n. 114 del 31/08/2001 fu approvato il progetto esecutivo per l’urbanizzazione primaria della zona artigianale in ampliamento, fronteggiato interamente dal succitato finanziamento;

- che il quadro economico del predetto progetto era il seguente:

| A) Importo lavori compreso oneri per la sicurezza |  | £ 3.198.573.022 |
| --- | --- | --- |
| B) somma a disp.ne Amm.ne |  |  |
| 1) Per incentivi | £ 47.970.000 |  |
| 2) per oneri prev.li e ass. 32.40 som. Prec. | £ 15.542.260 |  |
| 3) per coordinamento sicurezza | £ 30.000.000 |  |
| 4) per collaudo tecnico amm.vo | £ 15.000.000 |  |
| 5) per allacciam. E oneri non prev. | £ 4.057.416 |  |
| 6) per IVA | £ 328.857.302 |  |
| 7) per acquedotto | £ 370.000.000 | £ 901.426.978 |
| TOTALE GENERALRE |  | £ 4.000.000.000 |

- che a seguito di licitazione privata i lavori furono aggiudicati alla Ditta cav. Nicola D’Aloiso e C. s.a.s. di Margherita di Savoia giusta determinazione dirigenziale n. 554 in data 11/12/2001;

- che con tale determinazione dirigenziale il quadro economico è stato così modificato anche a seguito dell’introduzione della moneta unica Europea l’EURO:

| A) Lavori al netto del ribasso d’asta del 26,687% | £ 2.278.988.139 | Euro 1.176.999,147 |
| --- | --- | --- |
| B) oneri della sicurezza | £ 90.000..000 | Euro 46.481,120 |
| C) Somme a disp.ne Amm.ne |  |  |
| 1a) IVA 10% su A) | £ 227.898.813 | Euro 117.699,914 |
| 1b) IVA 20% su B) | £ 18.000.000 | Euro 9.296,224 |
| 2) incentivi | £ 47.970.000 | Euro 24.774,437 |
| 3) oneri prev.li e ass.li | £ 15.542.260 | Euro 8.026,907 |
| 4) coord. Sicurezza | £ 30.000.000 | Euro 15.493,706 |
| 5) collaudo tec. Amm.vo | £ 15.000.000 | Euro 7.746.853 |
| 6) allacciamenti e imp. | £ 206.600.788 | Euro 106.700,402 |
| 7) acquedotto | £ 370.000.000 | Euro 191.089,052 |
| 8) spese pubblicaz | £ 5. 727.130 | Euro 2.957,815 |
| 9) economia da destinare | £ 694.272..870 | Euro 358.562,013 |
| Sommano somme a disp. | £ 1.631.011.861 | Euro 842.347,328 |
| TOTALE GENERALE | £ 4.000.000.000 | Euro 2..065.827,595 |

- Che il Capo Settore Territorio, nominato in un primo momento responsabile del procedimento, aveva chiesto all’EAAP, ora AQP, il progetto esecutivo dei tronchi idrici e fognanti della zona artigianale in ampliamento da finanziare con i fondi assegnati dal Patto Territoriale Conca barese;

- Che l’AQP ritardava la presentazione del progetto e i tempi per l’esecuzione dei lavori, assegnato dal Patto Territoriale  andava a scadenza;

- Che il capo Settore Territorio, progettista delle opere infrastrutturali al fine di impegnare le somme stanziate predispose non solo il progetto delle opere stradali e di pubblica illuminazione, ma anche il progetto della rete fognante, ponendo tra le somme a disp.ne dell’Amm.ne la spesa per la rete idrica;

- Che l’AQP, nel dicembre 2001, presentò  un progetto che comprendeva la rete idrica e la rete fognante per un importo complessivo di  £ 1.600.000.000 pari ad euro 826.331,04;

- Che la rete fognante facente parte del progetto predisposto dal Capo Settore Territorio , già appaltata,  andava stralciata dal progetto presentato dall’AQP;

- Che il Capo settore Territorio ha provveduto a stralciare dal progetto presentato dall’AQP la rete fognante ed ha prodotto un nuovo progetto che prevede la realizzazione della sola rete di acquedotto il cui costo complessivo è pari a:

| A) Lavori a base d’asta |  | £ 333. 367.980 |
| --- | --- | --- |
| Compreso oneri sicurezza |  |  |
| B) somme a disp.ne Amm.ne |  |  |
| 1) somme in economia per all. | £ 5.000.000 |  |
| 2) spese tecniche di prog. e direz. Lavori | £ 50.000.000 |  |
| 3) spese per collaudo tec. Amm.vo | £ 5.000.000 |  |
| 4) spese per pubbl bandi gara | £ 4.000.000 |  |
| 5) incentivi (1,5% su A) | £ 5.000.000 |  |
| 6) oneri previdenziali 32,4% B5 | £ 1.620.000 |  |
| 7 ) imprevisti | £ 11.675.222 |  |
| 8) IVA 10% su A) | £ 33.336.798 |  |
| 9) iva 20 %su B2 +B3 | £ 11.000.000 |  |
|  | Sommano | £ 126.632.020 |
| TOTALE GENERALE |  | £ 460.000.000 |

- che tale quadro economico convertito in euro diviene:

| Lavori a base d’asta Compreso oneri sicurezza |  | Euro 172.170.19 |
| --- | --- | --- |
| B) Somme a disp.ne Amm.ne |  |  |
| 1) somme in economia per all. |  | Euro 2582,28 |
| 2) spese tec. Prog. direz. lav. |  | Euro 25.822,84 |
| 3) spese coll. Tec. Amm.vo |  | Euro 2.582,28 |
| 4) spese pubblic. Bandi. |  | Euro 2.065, 83 |
| 5) incentivi 1,5% su A) |  | Euro 2582,28 |
| 6) oneri previdenz. 32,4% B5 |  | Euro 836,66 |
| 7) imprevisti |  | Euro 6.029,75 |
| 8) IVA 10% su A) |  | Euro 17.217,02 |
| 9) IVA 20% su B2 + B3 |  | Euro 5.681,03 |
|  | SOMMANO | Euro 65.399.97 |
| TOTALE GENERALE |  | EURO 237.570,16 |

- Che la spesa per la realizzazione del predetto progetto  può essere reperita  utilizzando le somme disponibili nel  quadro economico del progetto per l’urbanizzazione primaria del PIP dell’importo di £ 4.000.000.000 procedendo ad una  modifica dello stesso quadro economico ed utilizzando  economie già accertate e una parte degli imprevisti;

- Che in particolare possono essere utilizzate le somme disponibili per il coordinamento per la sicurezza ( tale incarico è stato esperito dal progettista e direttore dei lavori e retribuito con l’incentivazione);

- Che il quadro economico del progetto di urbanizzazione primarie operando le opportune modifiche diviene:

| A) Lavori al netto del ribasso d’asta del 26,687% | £ 2.278.988.139 | Euro 1.176.999,147 |
| --- | --- | --- |
| B) oneri della sicurezza | £ 90.000..000 | Euro 46.481,120 |
| C) Somme a disp.ne Amm.ne |  |  |
| 1a) IVA 10% su A) | £ 227.898.813 | Euro 117.699,914 |
| 1b) IVA 10% su B) | £ 9.000.000 | Euro 4.648,112 |
| 2) incentivi | £ 47.970.000 | Euro 24.774,437 |
| 3) oneri prev.li e ass.li | £ 15.542.260 | Euro 8.026,907 |
| 4) coord. Sicurezza | ---------- | Euro ------------- |
| 5) collaudo tec. Amm.vo | £ 15.000.000 | Euro 7.746,853 |
| 6) allacciamenti e imp. | £ 155.600.788 | Euro 80.361,100 |
| 7) acquedotto | £ 460.000.000 | Euro 237.570,169 |
| 8) spese pubblicaz | £ 5. 727.130 | Euro 2.957,815 |
| 9) economia da destinare | £ 694.272..870 | Euro 358.562.,013 |
| Sommano somme a disp. | £ 1.631.011.861 | Euro 842.347,328 |
| TOTALE GENERALE | £ 4.000.000.000 | Euro 2..065.827,595 |

Visto il progetto per la realizzazione dei tronchi idrici della zona artigianale predisposto dall’AQP a firma dell’ing. Marco Stigliano, adeguato dal Capo Settore Territorio che ha provveduto a stralciare dal progetto presentato i tronchi fognanti già inseriti nel progetto  già appaltato alla ditta Nicola Daloiso  e C s.a.s. di  Margherita di Savoia ;

Visto che il progetto si compone dei seguenti elaborati:

  - Relazione Generale e tecnica;

  - Relazione geologica e geotecnica;

  - Analisi di sostenibilità ambientale;

2.1 Corografia;

2.2 Planimetria rete idrica di progetto, dispositivi idraulici e pezzi speciali;

2.4 Profili longitudinali tronchi idrici;

2.6 Opere d’arte minori – rete idrica;

2.8 Sezioni di scavo – rete idrica e fognante;

3.1 Capitolato speciale d’appalto;

3.2 Disciplinare tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale per acquedotto;

4.0 Elenco prezzi;

5.0 Computo metrico estimativo

7.0 Piano di sicurezza e coordinamento;

10.0 Piano di manutenzione.

Visto il quadro economico elaborato in euro e precedentemente riportato che prevede una spesa complessiva di euro 237.170,16, spesa totalmente prevista nel quadro economico del progetto delle urbanizzazioni primarie così come modificato con il presente provvedimento;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Capo Settore LL.PP  e del Capo Settore Finanze ai sensi dell’art. 49, comma 1° del T.U.E.L. n.267/2000;

Vista la legge 109/94;

Vista il decreto del Ministero delle Finanze che ha assegnato al Comune  il finanziamento di £ 4.000.000.000

Vista la legge 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese dagli aventi diritto;

DELIBERA

- Modificare il quadro economico del progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione della zona P.I.P. approvato con determina del Capo Settore n. 554 dell’11/12/2001 nel seguente modo:

| A) Lavori al netto del ribasso d’asta del 26,687% | £ 2.278.988.139 | Euro 1.176.999,147 |
| --- | --- | --- |
| B) oneri della sicurezza | £ 90.000..000 | Euro 46.481,120 |
| C) Somme a disp.ne Amm.ne |  |  |
| 1a) IVA 10% su A) | £ 227.898.813 | Euro 117.699,914 |
| 1b) IVA 10% su B) | £ 9.000.000 | Euro 4.648,112 |
| 2) incentivi | £ 47.970.000 | Euro 24.774,437 |
| 3) oneri prev.li e ass.li | £ 15.542.260 | Euro 8.026,907 |
| 4) coord. Sicurezza | ---------- | Euro ------------- |
| 5) collaudo tec. Amm.vo | £ 15.000.000 | Euro 7.746,853 |
| 6) allacciamenti e imp. | £ 155.600.788 | Euro 80.361,100 |
| 7) acquedotto | £ 460.000.000 | Euro 237.570,169 |
| 8) spese pubblicaz | £ 5. 727.130 | Euro 2.957,815 |
| 9) economia da destinare | £ 694.272..870 | Euro 358.562.,013 |
| Sommano somme a disp. | £ 1.631.011.861 | Euro 842.347,328 |
| TOTALE GENERALE | £ 4.000.000.000 | Euro 2..065.827,595 |

- approvare il progetto di realizzazione della rete idrica nella zona artigianale redatto dall’ing.Marco Stigliano dell’AQP e costituito dalle seguenti tavole:

- 1.1Relazione Generale e tecnica;

- 1.2Relazione geologica e geotecnica;

- 1.3Analisi di sostenibilità ambientale;

- 2.1 Corografia;

- 2.2 Planimetria rete idrica di progetto, dispositivi idraulici e pezzi speciali;

- 2.4 Profili longitudinali tronchi idrici;

- 2.6 Opere d’arte minori – rete idrica;

- 2.8 Sezioni di scavo – rete idrica e fognante;

- 3.1 Capitolato speciale d’appalto;

- 3.2 Disciplinare tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale per acquedotto;

- 4.0 Elenco prezzi;

- 5.0 Computo metrico estimativo

- 7.0 Piano di sicurezza e coordinamento;

- 10.0 Piano di manutenzione.

e il seguente quadro economico:

| Lavori a base d’asta Compreso oneri sicurezza |  | Euro 172.170.19 |
| --- | --- | --- |
| B) Somme a disp.ne Amm.ne |  |  |
| 1) somme in economia per all. |  | Euro 2582,28 |
| 2) spese tec. Prog. direz. lav. |  | Euro 25.822,84 |
| 3) spese coll. Tec. Amm.vo |  | Euro 2.582,28 |
| 4) spese pubblic. Bandi. |  | Euro 2.065, 83 |
| 5) incentivi 1,5% su A) |  | Euro 2582,28 |
| 6) oneri previdenz. 32,4% B5 |  | Euro 836,66 |
| 7) imprevisti |  | Euro 6.029,75 |
| 8) IVA 10% su A) |  | Euro 17.217,02 |
| 9) IVA 20% su B2 + B3 |  | Euro 5.681,03 |
|  | SOMMANO | Euro 65.399,97 |
| TOTALE GENERALE |  | EURO 237.570,16 |

- imputare la spesa di complessivi 237.570,16 euro sul capitolo 55805 “ Urbanizzazione nuova zona PIP contributo statale ( patti territoriali ) del bilancio 2001..

- trasmettere il presente provvedimento al Capo Settore territorio in qualità di direttore dei lavori delle opere di urbanizzazione, al responsabile del procedimento ing. V. Balducci .

- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4° del T.U.E.L. n.267/2000.

UFFICIO RAGIONERIA

IMPEGNO INSERITO CON PROGRESSIVO N. 1514 IMPUTATO AL CAP.N.55805 “URBANIZZAZIONE NUOVA ZONA PIP – CONTRIB. STATALI (PATTI TERRITORIALI)” DEL BILANCIO 2001

F.TO IL DIRETTORE DI RAGIONERIA