Delibera n.321 del 20.06.2002

Lastrico solare S.E. Prefabbricata. Approvazione schema di transazione con Impresa Maralfa. Autorizzazione al Capo Settore LL.PP. a sottoscriverla.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con contratto di appalto a rogito del Segretario Comunale di Molfetta del 15.10.1997,. Rep. N. 6323, il Comune di Molfetta commetteva alla Società MARALFA l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei lastrici solari alle scuole elementari “ Prefabbricata di Levante” e “ Manzoni”, giusto esito di gara d’asta esperita in data 19.06.97;

- che con verbale del 23.06.1997, i lavori furono consegnati ed iniziati in pari data;

- che a causa di abbondanti piogge, nel giugno del 2001 si sono verificate copiose infiltrazioni di all’interno dei locali della predetta scuola elementare, denunciate tempestivamente dall’U.T.C e verificate in contradittorio con l’impresa;

- che in data 3 luglio 2001, la società MARALFA chiedeva al Tribunale di Trani A.T.P., e che all’udienza dell’1 agosto 2001, il Giudice adito nominava quale C.T.U. l’ing. De Gennaro Francesco;

- che dall’esito delle operazioni peritali è risultato che il manto di asfalto in alcuni punti presenta uno spessore inferiore a quello convenuto nel capitolo d’appalto, mentre restava incerta la causa reale delle infiltrazioni atteso che queste si siano verificate anche laddove l’asfalto posato aveva lo spessore convenuto in contratto;

- che nonostante i vari ripristini eseguiti dalla ditta MARALFA, il problema a tutt’oggi  non è stato risolto;

- che al fine di ovviare definitivamente al predetto problema, l’U.T.C. e l’impresa Maralfa, convenivano sulla necessità di comporre bonariamente la vicenda insorta al fine di consentire un immediato ripristino del manto di copertura della scuola elem. Prefabbricata di Levante;

Tutto ciò premesso, considerato che:

- dalla definizione dell’intervento a fasi, è risultato necessario procedere al rifacimento totale del manto impermeabile relativo  alla sola scuola elementare Prefabbricata di Levante, il cui importo complessivo ammonta a £ 70.000.000;

Visto lo schema di transizione predisposto dall’U.T.C. e dall’impresa Maralfa, da cui risulta che la quota a carico del Comune di Molfetta è pari al  40% dell’intero importo dell’intervento, e comunque non superiore ad € 12.000,00, ognicomprensiva di IVA, spese generali e spese  legali;

- ritenuto di approvare lo schema di transizione in premessa,

Visto il Regolamento per la Disciplina dei Contratti

Visto lo Statuto comunale

Visto il Decr. Leg.vo 267/2000

Assunti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decr. Leg.vo 267/2000 dal Capo Settore LL.PP. e del capo Settore Economico Finanziario, ciascuno per la propria competenza;

ad unanimità di voti resi nei modi di legge

# DELIBERA

- Approvare lo schema di transizione tra il Comune di Molfetta e l’impresa MARALFA relativamente al rifacimento del manto impermeabile al lastrico solare della scuola elementare Prefabbricata di levante.

- Dare atto che la compartecipazione da parte di questa amministrazione non potrà superare i 12.000,00€;comprensivo di IVA, spese generali e spese legali.

- Autorizzare il capo settore LL.PP. ing. Vincenzo Balducci, alla sottoscrizione della predetta transizione, in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale.

- Nominare Responsabile del Procedimento l’ing. V. Balducci, Capo Settore LL.PP..

- Trasmettere il presente provvedimento al Settore LL.PP. , al Responsabile del Procedimento, al Settore AA.GG. U.O. Appalti e Contratti, al Settore Economico – Finanziario.

- Con separata votazione unanime e favorevole dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma 4° del T.U.E.L. 267/2000.