Città di Molfetta

## SETTORE  LAVORI  PUBBLICI

COPIA  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° 452

OGGETTO: Lavori di manutenzione degli impianti elettrici ed elettronici negli immobili, nelle scuole, nelle case comunali.

Approvazione del 2° S.A.L. e liquidazione del 2° certificato di pagamento alla Società a prevalente capitale pubblico “Molfetta Multiservizi s.pa.”  da Molfetta.

Importo 93.375,70 compreso IVA al 10%.

Responsabile del procedimento : Ing. De Bari Onofrio.

Iscritta al n° 452 del Registro Determinazioni in data 09/12/2004

Assunta in data: 09/12/2004

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL. PP.

Premesso che:

- Con Delibera di Giunta Comunale n.93 del 13/03/2003 veniva approvato l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti elettrici degli immobili comunali alla “Molfetta Multiservizi S.p.A.”;

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 274 del 03/07/2003, venivano approvati i progetti esecutivi per i lavori di manutenzione sugli immobili comunali, fra cui quello per la manutenzione degli impianti elettrici, per la conseguente richiesta di attivazione del mutuo di €. 1.000.000,00 alla Cassa Depositi e Prestiti;

- Con propria Determinazione Dirigenziale n.274 del 20/07/2004 si affidavano i lavori, di cui sopra, alla “Molfetta Multiservizi S.p.A. con un importo complessivo dei lavori (contratto aperto) e somme a disposizione di €.150.000,00;

- Con “Verbale di consegna lavori provvisorio” redatto in data 23 ottobre 2003 dal Direttore dei lavori Ing. De Bari Onofrio Coordinatore della U.O. 3 Settore LL. PP. si consegnavano i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti elettrici degli immobili comunali alla “Molfetta Multiservizi S.p.A.”, sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto di appalto, alla Molfetta Multiservizi S.p.A.;

- Che con D.D del Settore LL.PP, n. 377 del 15.10.04’ si approvava il 1° S.A.L. e si liquidava la rata relativa di cui al 1° certificato di pagamento per un importo complessivo di €. 52.274,20 compreso di IVA al 10% ;

Visto:

- il 2° SAL redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. De Bari Onofrio, in data 15 Novembre 2004 da cui risulta che i lavori (a misura e in economia) eseguiti dalla Società Molfetta Multiservizi S.p.A. ammontano alla data del 16.11.04’ a € 130.906,38 al netto del ribasso del 25,00% oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di €. 2.158,00 e quindi a complessivi €. 133.064,38;

- il 2° Certificato di Pagamento compilato dal Direttore dei Lavori in pari data, da cui si riscontra che la cifra da corrispondere alla Società Molfetta Multiservizi S.p.A. è di € 84.887,00 per lavori a misura e in economia e oneri della sicurezza, oltre i.v.a. al 10% per € 8.488,70, per un totale complessivo di € 93.375,70al netto delle ritenute come per legge;

Visti la Legge n. 109/94 e success. modif. e il D.P.R. n. 554/99;

Visto il regolamento degli appalti e contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.L.vo n.267/00;

Visto il capitolato speciale di appalto;

Accertata la competenza dei Dirigente del Settore LL.PP. dell’adozione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.L.vo n.267/00;

DETERMINA

- Approvare, come approva, il 2° SAL dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici ed elettronici degli immobili comunali, delle scuole comunali, delle case comunali e degli altri immobili comunali affidati affidati ad associazioni senza scopo di lucro, redatto dal Direttore dei lavori ing. De Bari Onofrio e dal collaboratore geom. Camporeale G.M., nell’importo di € 130.906,38 per lavori a misura e in economia, al netto del ribasso d’asta del 25,00%, dell’IVA al 10%, delle trattenute come per legge oltre gli oneri della sicurezza pari a €. 2.158,00.

- Approvare, altresì, il 2° Certificato di Pagamento compilato dal Direttore dei lavori, da cui si riscontra che la cifra da corrispondere alla ditta a prevalente capitale pubblico Molfetta Multiservizi s.p.a. da Molfetta è di € 84.887,00 per lavori a misura e in economia, oltre i.v.a. al 10% per € 8.488,70, per un totale complessivo di € 93.375,70 al netto delle ritenute come per legge.

- Disporre la liquidazione alla società a prevalente capitale pubblico Molfetta Multiservizi s.p.a. da Molfetta della somma complessiva di € 93.375,70 comprensiva di i.v.a. al 10%.

- Dare atto, che l’importo complessivo di progetto grava al cap 50820 “Manutenzione impianti elettrici“ del Bilancio 2003 impegno n. 7241/2003.

- Confermare responsabile unico del Procedimento l’ing. De Bari Onofrio ai sensi dell’art. 4 della L. 241/90 e dell’art.7 e art.8 del D.P.R. n.554/99;

- Dare atto, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n.241/90 e ss. mm. ed ii. che il presente provvedimento sarà adottato dal Dirigente del Settore LL.PP. .

- Trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza al Sindaco e al Direttore Generale, nonché al Responsabile unico del procedimento e all’Ufficio Mandati per gli adempimenti di rispettiva competenza.

- Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa viene, altresì, trasmesso al Dirigente del Settore Economico e Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4° e dell’art. 153 – comma 5°, del D.L.vo n. 267/00 e diverrà esecutivo contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile del citato Dirigente.

Il Dirigente del Settore LL.PP.

Dott. Ing. Vincenzo Balducci

___________________________

SETTORE  ECONOMICO - FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. EE. LL. approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;

si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 93.375,70 = al Capitolo n. 50820 “Manutenzione impianti elettrici. Mutuo Cassa DD. e PP.” del Bilancio 2003 impegno n.7241/3.

Il provvedimento è esecutivo

li,										       Il Dirigente

dott. G. Lopopolo

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'albo Pretorio di Molfetta per 15 giorni consecutivi dal____________________ al ________________

li,________________				Il Segretario Generale

________________

Per l’esecuzione:

Al __________________________

Al __________________________

Al __________________________

Al __________________________

S E D E